DS汽车4S店装饰改造工程

施工招标文件

项目编号：

招  标 单 位： 南通大达汽车销售服务有限公司

招标代理机构：

日        期：     二○二○年九月十六日

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | DS汽车4S店装饰改造工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 南通市港闸区大生路1号 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 共一个标段，约600m2。 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开工日期：2020年9月22日，实际以开工报告为准。施工总工期： 20 日历天。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 施工图纸所示改造内容，具体详见工程量清单 |
| 9 | 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10 | 16 | 工程报价方式 | 按工程量清单计价固定综合单价报价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 10日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 13.1 | 投标保证金 | 人民币1万元整 |
| 13 | 14.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 地点：南通市港闸区大生路1号 |
| 14 | 5.1 | 提交疑问材料 时间及方式 | 在投标截止日前两日与招标单位联系人联系 |
| 15 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 壹 份。 |
| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| 16 | 19 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 收件人： 南通大达汽车销售服务有限公司 截止时间：2020年9月21日 10 时 00分 递交地点：南通市港闸区大生路1号 |
| 17 | 22 | 开 标 | 开标时间：2020年9月21日10 时 00分 开标地点：南通市港闸区大生路1号 |
| 18 | 23 | 评标委员会 | 评标委员会由招标单位依法组建。 |
| 19 | 31 | 履约保证金 | 投标人提供的履约保证金为合同价10%，其中工期保证金为合同价的3%、质量保证金为合同价的3%、安全保证金为合同价的2%、竣工资料履约保证金为合同价的1%、廉政保证金1%。（转账支票或银行汇票） |
| 20 | 招标单位 |  | 单位名称：南通大达汽车销售服务有限公司 联 系 人：郭又仲 联系电话：15851397666 |
| 21 | 招标代理机构 |  | 单位名称： 地 址： 联 系 人： 电话： 电子信箱： |
| 22 | 投标保证金支付方式 |  | 请投标单位将投标保证金汇入南通大达汽车销售服务有限公司账户：中国建设银行南通市港闸支行32001642636059888899 |
| 23 | 工程款支付方式 |  | 工程竣工验收合格后，支付合同总价的70%；工程结算审计完成后，支付至结算总价的97%；保留3%作为工程质量保修金，工程缺陷责任期（壹年）满后一周内付清。 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况   现貌  。

(2)施工用水电   现场施工用水、用电由承包人自行接入，费用列入投标报价，由承包人承担。

(3)场内外道路 按现状。

(4)其他：投标人务必自行认真踏勘现场，进一步获取所需信息。施工现场遗留问题需要处理的，由中标人负责处理，费用考虑在投标报价中，结算时不做调整。

中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，相关费用不列入结算。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格并具备建筑装饰工程专业承包贰级及以上资质。

2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格。

中标单位拟派往本工程项目的组成人员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均需得到招标人书面认可。否则，视为违约。

2.3企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3、投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：图纸、技术资料及附件

第七章：工程量清单

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标截止日前两日与招标联系人联系。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1 投标人在获取招标文件后，如有疑问需要招标人澄清，应于投标截止日前两日与招标单位联系人联系，招标人以书面形式予以解答，将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。以书面形式发给各投标人及其他有关部门。

6.2为使投标人在编制投标文件时，将补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

(三) 投标文件

7、投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

8、投标文件由以下内容组成，具体如下：

8.1投标文件封面；

8.2法定代表人身份证明书；

8.3授权委托书（如有授权）；

8.4投标函(格式见附件)；

8.5工程量清单计价表(无内容的空表不需提供)：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量及总价措施项目清单与计价表、单价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、专业工程暂估价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表、综合单价分析表、材料暂估价格表；

8.6计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表

8.7资格证明材料(复印件加盖公章)：企业法人营业执照、资质证书、企业安全生产许可证、项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证(B证)。

9、招标文件第五章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应统一用A4纸装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第12项规定在递交投标文件的同时以现金方式递交投标保证金。未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标而予以拒绝。

13.2未中标人的投标保证金在定标后予以退还。

13.3中标人的投标保证金在缴纳履约保证金后退还（无息）。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

13.3.1放弃中标项目的；

13.3.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

13.3.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

14、踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表第13项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16、投标报价方式

本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间人工、材料的市场风险及国家政策性调整风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17、投标报价的计价方法

参照江苏省计价表和费用计算规则，套用定额子目，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的工程造价计价方式。依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。

18、标底编制依据

18.1本工程招标文件(含施工招标答疑)、全套施工设计图纸及其他技术资料；

18.2《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价表》2014年版、《江苏省建设工程费用定额(2014年)》以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。

18.3材料价参照《南通建设工程造价信息》2020年第9期指导价及市场询价。若无指导价的材料的价格，则按市场价执行。

18.4本工程执行省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价[2016]154号)、省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知(苏建函价[2018]298号)，采用一般计税方法。

18.5不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取(%)：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 装饰（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 环境保护税 | A+B+C-D | 0.10 |
| 2 |  | 社会保障费 | A+B+C-D | 2.40 |
| 3 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.42 |
| 4 | 现场安全 文明施工 措施费 | 基本费费率 | A+B1-D | 1.70 |
| 5 |  | 标化工地增加费 | A+B1-D | / |
| 6 |  | 扬尘污染防治增加费 | A+B1-D | 0.22 |
| 7 | 税 金 | 税 金 | 除税造价 | 9 |

注：1、计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目清单费用，B1为单价措施项目费，C其它项目费，D为工程设备费。

2、现场安全文明施工措施费费率暂定，最终以南通市建设工程造价管理处核定为准，否则在总价中扣除。

18.5其它有关费率：

1、临时设施费：按0.8%；

2、措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取；

3、本工程管理费和利润按规定计取；

5、人工工资单价执行江苏省住房和城乡建设厅苏建函价[2018]761号文件。

工程暂列金额为1万元整，投标控制价为15万元整。

19、投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，除不可竞争费用费用外，投标人可根据自己的施工组织设计及自身实际情况不低于成本报价。

19.2工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.3除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

19.4本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

19.5投标人在投标报价时，不可竞争费费率及招标人提供的暂定价不得调整，否则作废标处理。

19.6临时设施费等措施费由投标人自行报价，结算时不作任何调整。

19.7完成本工程合同内全部内容的措施项目费由各投标人根据现场实际条件自行报价，结算时不作调整。

19.8投标人在投标报价时，除不可竞争费用（现场安全文明施工措施费、规费、税金）不得调整外，投标人可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。

19.10投标报价中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

19.11中标单位应尽量减小施工对居民生活的影响，独立、有效的做好工程周边的有关群众工作，充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

19.13其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》。

(五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封、标志与递交

20.1投标文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。并分别标明“正本”或“副本”字样。

20.2投标文件须装袋密封，并在封袋上标明“投标文件”字样，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

20.3递交投标文件时，投标人的法定代表人或其委托代理人（如有授权）应携带本人身份证原件到场，否则其投标文件可能被拒绝。

20.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21、投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中第16项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标、定标

23、本工程评标、定标采用价格单因素评标方法，具体内容详见第二章。

24、招标人按本须知前附表第17项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

26、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

27.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

27.2 未按招标文件要求提供投标保证金的；

27.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

27.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

27.5 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（本工程不适用）

27.6 除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；（本工程不适用）

27.7 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.8 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

27.9 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

27.10 投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

27.11 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.12 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

27.13 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

27.14 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

27.15未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件损坏未能导入评标系统内的；

27.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.17经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

28、评标、定标工作在集团的监督下由招标人或代理机构组织进行。

29、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

32、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

33、中标通知书发出3 天内，合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表第18项规定的金额向招标人提交履约保证金，履约保证金采用现金支票或转账支票方式。

34、若中标人不能按本须知第32条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章  评标办法（价格单因素）

一．评标办法：本工程采用价格单因素评标评分办法。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件推荐中标候选人。

二．评分标准：

1．投标范围、工期要求、工程质量要求，是否符合前表所述。

2．投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于成本的，应要求投标人做出书面说明，若投标人不能合理说明，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。

3．投标报价

评分采用百分制，从投标总报价方面进行评分，以得分最高者为中标人。

投标总报价（100分）

各投标单位有效报价的平均值作为评标基准价。

- 投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分。

- 各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣1分，最多扣5分；每下浮1%，加1分，最多加5分，在加足分后，每下浮1%扣1分。不足1%的，采用插入法。

说明：

1．各投标人的投标文件必须满足招标文件的工期和质量要求，未能对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应的，应作废标处理。

2．施工期间内安全管理工作由施工企业自行负责，且必须遵从建设单位安全管理部门的统一部署。

3、投标人一旦中标，其派遣的施工队伍必须是自己的基本队伍，不得将本工程另行转包或分包，且须派出施工精干力量投入本工程的施工。